АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от  19.04.2021   № 456

| Об осуществлении подготовки к отопительному периоду 2021/22 года и паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики МО «Южно-Курильский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.04.2021 №158-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2021/22 года», руководствуясь статьями 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», администрация МО «Южно-Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по осуществлению контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду (далее ОЗП) 2021/22, по паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики МО «Южно-Курильский городской округ» в составе:

| Председатель комиссии Гомилевский П.В. | - мэр МО «Южно-Курильский городской округ»; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии Кузьменко С.В. | -и.о. первого вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ»; |

| Члены комиссии Кирина О.В. | - директор департамента ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ»; |
| --- | --- |
| Долгополова В.Д. | - ведущий специалист-эксперт департамента ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Машоков А.Г. | - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Лавренов Г.Н. Бондарев С.Н. Горожанкин А.В. | - ведущий специалист- эксперт (жилищный инспектор) администрации МО «Южно-Курильский городской округ» - Председатель Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» (по согласованию) - депутат Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» (по согласованию) |

- Департаменту ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее-Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО):

  - Сформировать реестр коммунальных объектов МО «Южно-Курильский городской округ», подлежащих паспортизации, с указанием их собственников и эксплуатирующих организаций (далее по тексту- реестр);

  - В срок до 15 мая 2021 года, направить реестр в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также в министерство  ЖКХ Сахалинской области и  министерство энергетики Сахалинской области.

  - Сформировать реестр многоквартирных домов МО «Южно-Курильский городской округ», оборудованных централизованным теплоснабжением, подлежащих паспортизации.

  - В срок до 12 мая 2021 года представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденный состав комиссии по паспортизации многоквартирных домов в МО «Южно-Курильский городской округ» и график их работы.

  - В срок до 12 мая 2021 года представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные планы капитального и текущего ремонтов многоквартирных жилых домов на 2021 год.

- Управляющим компаниям, осуществляющим управление МКД в МО «Южно-Курильский городской округ» в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить подготовку многоквартирных домов в МО «Южно-Курильский городской округ», оборудованных централизованным теплоснабжением к приему тепловой нагрузки.

- Эксплуатирующим (ресурсоснабжающим) организациям (МУП «Шикотанское ЖУ», МУП «ЖКХ «Универсал», ЗАО «Энергия Южно-Курильская», АО «Мобильные ГТЭС»), в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить выполнение всех мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в МО «Южно-Курильский городской округ» к работе в ОЗП 2021/22 в соответствие с Планом подготовки (Приложение №1).

- Начальникам отделов по исполнению полномочий органов местного самоуправления в с. Малокурильское и с. Крабозаводское                  (Усов С.М., Макаров И.В.), директору МУП «Шикотанское ЖУ» (Кухалашвили Р.А., ) обеспечить контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения на о. Шикотан к ОЗП 2021/22 и их готовность к ОЗП до   15 сентября 2021 года.

- Директору департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» (Даниленко С.В.), директору департамента образования МО «Южно-Курильский городской округ» (Немешина Л.Ю.) организовать работу по паспортизации объектов в подведомственных учреждениях.

- Комиссии в соответствие  с графиком работы  (Приложение №2) в срок до 15 сентября 2021 года завершить паспортизацию всех объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социально-культурного назначения и предприятий, имеющих объекты жизнеобеспечения населения, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

- Утвердить перечень объектов жизнеобеспечения МО «Южно-Курильский городской округ», подлежащих паспортизации в 2021 году (Приложение №3).

- Утвердить перечень объектов социально-культурного назначения, подлежащих паспортизации в 2021 году по МО «Южно-Курильский городской округ» (Приложение №4).

10. Опубликовать настоящее  постановление в общественно-политической газете Южно-Курильского района «На рубеже» и разместить на официальном сайте администрации МО «Южно-Курильский городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ»                       С.В. Кузьменко.

Мэр МО                                                                                       П.В. Гомилевский

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от  19.04.2021 № 456

_

ПЛАН

| №№ пп. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сформировать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/22 года согласно форме № 1 к настоящему Плану мероприятий | До 20 апреля 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 22. | Сформировать сводный план подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021/22 года согласно форме № 2 к настоящему Плану мероприятий | До 20 апреля 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 33. | Создать оперативные штабы (комиссии) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду, по паспортизации многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики 2021/22 года | До 01 мая 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 44. | Утвердить графики работы штаба (комиссии) по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2021/22 года и паспортизации объектов | До 01 мая 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 55. | Представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные планы капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов, утвержденные составы комиссий по паспортизации многоквартирных жилых домов и графики их работы | До 12 мая 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 66. | Сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | До 15 мая 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 77. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021/22 года с предоставлением оперативной информации в установленные сроки в соответствии с формой № 3 к настоящему Плану мероприятий в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерство энергетики Сахалинской области: | С 01 июня 2021 года еженедельно по вторникам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2021 года |  |
|  | выполнение не менее 50% | До 01 августа 2021 года |  |
|  | выполнение не менее 80% | До 01 сентября 2021 года |  |
|  | выполнение 100% | До 01 октября 2021 года |  |
| 88. | Обеспечить выполнение контрольных показателей по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период с предоставлением информации в установленные сроки в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области | С 01 июня 2021 года еженедельно по четвергам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2021 года |  |
|  | выполнение не менее 90% | До 01 августа 2021 года |  |
|  | выполнение не менее 100% | До 15 сентября 2021 года |  |
| 99. | Утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных предприятий и учреждений к отопительному периоду 2021/22 года | До 20 мая 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 110. | Заключить контракты на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | До 15 августа 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 111. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2020/21 года | До 01 августа 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 112. | Создать комиссию по проведению инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих и электроснабжающих организаций | До 01 июня 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 113. | После завершения отопительного периода представить: - акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих организаций в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области; - акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах электроснабжающих организаций в министерство энергетики Сахалинской области | До 01 июля 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| 114. | Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области информации по расчетам с поставщиками за поставленное топливо, информации о наличии на складах теплоснабжающих организаций нормативного эксплуатационного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | В течение года, еженедельно по вторникам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 115. | Обеспечить создание общего запаса топлива, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2021/22 года»: МУП «Шикотанское ЖУ» уголь- 4 552,1 т (70 %), 6 503,0 т (100%) МУП «Шикотанское ЖУ» диз.топливо на выработку тепла- 86,8 т (70 %), 124 т (100%) МУП «ЖКХ «Универсал» уголь- 2 494,1 т (70 %), 3 563,0 т (100%) МУП «ЖКХ «Универсал» диз.топливо на выработку тепла- 120,4 т (70 %), 172 т (100%) На выработку электроэнергии: АО «Мобильные ГТЭС» диз. топливо- 430,22 т (70%), 614,6 т (100%) АО «Мобильные ГТЭС» (ВДЭС с. Головнино) диз. топливо- 59,78 т (70%), 85,4 т (100%) МУП «Шикотанское ЖУ» диз. топливо- 389,41 т (70%), 556,3 т (100%) | До 01 октября 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 116. | Обеспечить рекомендуемый запас топлива по ресурсоснабжающим предприятиям в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области "О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2021/22 года" | На 1-е число каждого месяца отопительного периода 2021/22 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 117. | Обеспечить входной контроль качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | Постоянно | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 118. | Обеспечить наличие на складах неснижаемого нормативного запаса топлива | Постоянно, в течение отопительного периода 2021/22 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 119. | Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства расчетные материалы для утверждения нормативов запаса топлива на 01 октября 2022 года | До 01 мая 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 220. | Обеспечить 100% готовность инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки с составлением актов гидравлических испытаний и промывки узлов ввода и систем отопления | До 25 сентября 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО, управляющие компании. |
| 221. | Обеспечить 100% паспортизацию многоквартирных домов с обязательным размещением паспортов готовности в системе ГИС ЖКХ и на сайтах управляющих организаций | До 25 сентября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 222. | Обеспечить надзор и контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2021/22 года с принятием соответствующих мер реагирования | До принятия МКД тепловой нагрузки | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 223. | Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций, информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и в министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 224. | Обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами, и представить информацию в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 225. | Создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточных количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2021/22 года. Информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области | До 01 октября 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО |
| 226. | Выполнить подготовку специализированной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | До 01 октября 2021 года | Ресурсоснабжающие предприятия МО, управляющие компании МО. |
| 227. | Заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | До 01 октября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 228. | Обеспечить работу и взаимодействие в круглосуточном режиме на отопительный период 2021/22 года единых диспетчерских служб | С 15 сентября 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО, департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ». |
| 229. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01 сентября 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО, департамент ТЭК и ЖКХ |
| 330. | Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2021/22 года в муниципальных образованиях Сахалинской области | В соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия |
| 331. | Обеспечить получение положительных актов готовности котельных и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/22 года | До 01 октября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 332. | Обеспечить получение в Сахалинском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2021/22 года | До 15 ноября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| Предоставление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2021/22 года |
| 133. | В государственную жилищную инспекцию Сахалинской области |
| 133.1. | Оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2021/22 года по форме, утвержденной приказом государственной жилищной инспекции Сахалинской области | С 01 июня 2021 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2021 года - еженедельно по четвергам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234. | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |
| 234.1. | Акты и паспорта готовности муниципальных образований Сахалинской области к отопительному периоду 2021/22 года | В день получения акта и паспорта готовности, выданных управлением Ростехнадзора | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234.2. | Перечень замечаний к акту проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2021/22 года; - информацию об устранении замечаний управления Ростехнадзора | - в день получения замечаний от управления Ростехнадзора; - еженедельно по вторникам до получения акта готовности к отопительному периоду | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234.3. | График и отчет по заполнению тепловых сетей | С 01 сентября 2021 года, еженедельно по вторникам до 100% исполнения | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234.4. | Информация о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | С 15 сентября 2021 года до полного подключения объектов ежедневно по состоянию на 8.00 и 17.00 часов | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234.5. | Оперативная информация о выполнении сводного плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2021/22 года | С 01 июля до 01 октября 2021 года еженедельно по вторникам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 234.6. | Сводная оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов по Сахалинской области к работе в осенне-зимний период 2021/22 года | С 01 июля 2021 года, до обеспечения 100% готовности - 01 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2021 года - еженедельно по вторникам | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 334.7. | Представление оперативной информации по накоплению эксплуатационного запаса топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно по вторникам, начиная с 01 июля до 15 октября 2021 года | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», управляющие компании МО, ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 336. | В министерство энергетики Сахалинской области |
| 336.1. | Представление оперативной информации по накоплению запаса топлива на предприятиях электроэнергетики | Постоянно, каждый четверг | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», ресурсоснабжающие предприятия МО. |
| 336.2. | Представление информации о задолженности за топливо предприятий электроэнергетики Сахалинской области перед поставщиками жидкого топлива и природного газа | Постоянно, каждую пятницу | Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ», ресурсоснабжающие предприятия МО. |

Приложение №2

Утвержден

постановлением администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от  19.04.2021 № 456

График работы

комиссии по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения МО «Южно-Курильский городской округ» в отопительный период

| № | Наименование ресурсоснабжающей организации | Объект паспортизации | Дата проведения обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предварительно | окончательно |
| 1. | МУП «ЖКХ «Универсал» |  | с 01.07.2021 по 31.08.2021 | с 01.09.2021 по 10.09.2021 |
| 1.1. |  | Котельная № 5 |  |  |
| 1.2. |  | Котельная с. Отрада |  |  |
| 1.3. |  | Котельная с. Менделеево |  |  |
| 1.4. |  | Водозабор «Террасовый» |  |  |
| 1.5. |  | Водозабор 2-го подъема |  |  |
| 1.6. |  | Водозабор с.Отрада |  |  |
| 1.7. |  | Водозабор с. Менделеево |  |  |
| 1.8. |  | Водозабор с. Дубовое |  |  |
| 1.9. |  | Водозабор с. Головнино |  |  |
| 2. | АО «Мобильные ГТЭС» |  | с 01.07.2021 по 31.08.2021 | с 01.09.2021 по 10.09.2021 |
| 2.1. |  | ДЭС пгт. Южно-Курильск |  |  |
| 2.2. |  | Менделеевская ГеоТЭС |  |  |
| 2.3. |  | ВДЭС с. Головнино |  |  |
| 3. | МУП «Шикотанское жилищное управление» |  | с 01.07.2021 по 31.08.2021 | с 01.09.2021 по 10.09.2021 |
| 3.1. |  | ДЭС с. Крабозаводское |  |  |
| 3.2. |  | Водонасосная центральная с. Крабозаводское |  |  |
| 3.3. |  | Котельная «Нагорная» с.Крабозаводское |  |  |
| 3.4. |  | Котельная «Ключевая» с.Крабозаводское |  |  |
| 3.5. |  | Котельная «Строительная» с.Крабозаводское |  |  |
| 3.6. |  | ДЭС «Камминз» с. Малокурильское |  |  |
| 3.7. |  | Котельная «Черемушки» с. Малокурильское |  |  |
| 3.8. |  | Котельная «Терешкова» с. Малокурильское |  |  |
| 3.9. |  | Котельная «Молодежная» с. Малокурильское |  |  |
| 3.10. |  | Водозабор №1 (верхний) на ручье Безымяннный |  |  |
| 3.11. |  | Водозабор №2 (нижний) на р. Отрада, ул. Луговая |  |  |
| 4. | ЗАО «Энергия Южно-Курильская» | ГТС-700В в п. Горячий Пляж | с 01.07.2021 по 31.08.2021 | с 01.09.2021 по 10.09.2021 |

Приложение №3

Утвержден

постановлением администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от  19.04.2021 № 456

Перечень объектов жизнеобеспечения

МО «Южно-Курильский городской округ», подлежащих паспортизации в 2021 году

| № | Наименование ресурсоснабжающей организации | Объект паспортизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ «Универсал» |  |
| 1.1. |  | Котельная № 5 |
| 1.2. |  | Котельная с. Отрада |
| 1.3. |  | Котельная с. Менделеево |
| 1.4. |  | Водозабор «Террасовый» |
| 1.5. |  | Водозабор 2-го подъема |
| 1.6. |  | Водозабор с.Отрада |
| 1.7. |  | Водозабор с. Менделеево |
| 1.8. |  | Водозабор с. Дубовое |
| 1.9. |  | Водозабор с. Головнино |
| 2. | АО «Мобильные ГТЭС» |  |
| 2.1. |  | ДЭС пгт. Южно-Курильск |
| 2.2. |  | Менделеевская ГеоТЭС |
| 2.3. |  | ВДЭС с. Головнино |
| 3. | МУП «Шикотанское жилищное управление» |  |
| 3.1. |  | ДЭС с. Крабозаводское |
| 3.2. |  | Водонасосная центральная с. Крабозаводское |
| 3.3. |  | Котельная «Нагорная» с.Крабозаводское |
| 3.4. |  | Котельная «Ключевая» с.Крабозаводское |
| 3.5. |  | Котельная «Строительная» с.Крабозаводское |
| 3.6. |  | ДЭС «Камминз» с. Малокурильское |
| 3.7. |  | Котельная «Черемушки» с. Малокурильское |
| 3.8. |  | Котельная «Терешкова» с. Малокурильское |
| 3.9. |  | Котельная «Молодежная» с. Малокурильское |
| 3.10. |  | Водозабор №1 (верхний) на ручье Безымяннный |
| 3.11. |  | Водозабор №2 (нижний) на р. Отрада, ул. Луговая |
| 4. | ЗАО «Энергия Южно-Курильская» | ГТС-700В в п. Горячий Пляж |

Приложение № 4

к постановлению администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от ___________№_________

Перечень объектов социально-культурного назначения,

подлежащих паспортизации в 2021 году по МО «Южно-Курильский городской округ»

|  | Собственник, эксплуатирующая организация | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты образования |  |
| 1. |  | МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» |
| 2. |  | МБОУ «СОШ с.Дубовое» |
| 3. |  | МБОУ «Центр образования, пгт. Южно-Курильск» |
| 4. |  | МБДОУ д/с «Рыбка», пгт. Южно-Курильск |
| 5. |  | МБДОУ д/с «Белочка», пгт. Южно-Курильск |
| 6. |  | МБДОУ д/с «Аленка», пгт. Южно-Курильск |
| 7. |  | МБДОУ д/с «Солнышко», пгт. Южно-Курильск |
| 8. |  | МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» |
| 9. |  | МБОУ «СОШ с. Малокурильское» |
| 10. |  | МБДОУ д/с «Звездочка», с. Крабозаводское |
| 11. |  | МБДОУ д/с «Ромашка», с. Малокурильское |
| 12. |  | МБДОУ д/с «Островок» с. Малокурильское |
|  | Объекты культуры |  |
| 1. |  | МБУК «Южно-Курильский районный «Дом культуры» пгт. Южно-Курильск |
| 2. |  | МБУДО «Детская школа искусств пгт. Южно-Курильск» |
| 3. |  | МБУК «Южно-Курильская Централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека, пгт. Южно-Курильск |
| 4. |  | МБУК «Южно-Курильский Краеведческий музей», пгт. Южно-Курильск |
| 5. |  | Дубовская библиотека- филиал № 4 ЦБС |
| 6. |  | Дубовской филиал МБУК «Головнинский СДК» |
| 7. |  | МБУК «Головнинский сельский Дом культуры» с. Головнино |
| 8. |  | Головнинская библиотека- филиал № 3ЦБС |
| 9. |  | МБУДО «ДШИ с. Крабозаводское» |
| 10. |  | МБУК Крабозаводской Дом культуры «Утро Родины» |
| 11. |  | Крабозаводская библиотека- филиал № 2 ЦБС |
| 12. |  | МБУК «Малокурильский Дом культуры» |
| 13. |  | Малокурильская библиотека– филиал № 1 ЦБС |
| 14. |  | МБУ «СОК «Афалина» |
| 15. |  | МБУ «СОК «Шикотан Арена» |
| 16. |  | МКУ «Центр развития физической культуры и спорта» |

СПРАВКА

к проекту постановления

администрации МО «Южно-Курильский городской округ»

Об осуществлении подготовки к отопительному периоду 2021-2022 года и паспортизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики МО «Южно-Курильский городской округ».

| Проект подготовлен структурным подразделением | Ф.И.О. руководителя | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Департамент ТЭК и ЖКХ администрации МО | О.В. Кирина | 2021г._____________ |

Исполнитель:                        		  ________________ Долгополова  В.Д.

(подпись)

Согласовано:

И.о. первого вице-мэра МО                     С.В. Кузьменко________	___________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

Начальник

юридического отдела 	                           Е.А. Корягина     _____	___________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

Начальник общего отдела                          А.В. Скалепова   _______   ____________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС   А.Г. Машоков   _______   ____________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

Директор департамента образования      Немешина Л.Ю.   _______   ____________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

Руководитель отдела КСТМП                  Даниленко С.В.    _______   ___________

(Ф.И.О. подпись)			 (дата)

| НПА | Экспертиза НПА, дата, подпись | Отметка о предоставлении в общий отдел в электронном виде для опубликования в ОПГ, дата |
| --- | --- | --- |